| 郑州市信息化工作办公室郑州市财政局 | 文件 |
| --- | --- |

潘喜春

郑信办〔2010〕4号                      签发人：

丁二勇

郑州信息化工作办公室 郑州市财政局

关于印发《郑州市信息化发展专项资金项目验收管理办法》的通知

各县（市）区信息化工作主管部门、财政局：

为加强市信息化发展专项资金项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，根据《郑州市信息化发展专项资金管理暂行办法》，我们制定了《郑州市信息化发展专项资金项目验收管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

二 〇 一 〇 年 七 月 七 日

主题词： 信息化  资金  验收  办法  通知

郑州市信息化工作办公室          2010年 7月7日印发

- 郑州市信息化发展专项资金项目验收

- 管理办法

- 第一章 总则

第一条  根据《郑州市信息化发展专项资金管理暂行办法》，为加强市信息化发展专项资金项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，特制定本办法。

第二条  本办法所称项目验收是指依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况和专项资金使用情况进行综合审查并做出相应结论的过程。

第三条  本办法适用范围：凡经批准列入各年度郑州市信息化发展专项资金项目计划的项目，根据《郑州市信息化发展专项资金项目合同书》以及项目可行性报告的要求，在计划目标、任务基本完成后，应进行验收。

第四条  验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评估机制，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性与科学性。

- 第二章 组织验收管理

第五条  郑州市信息化工作办公室（以下简称市信息办）、郑州市财政局是主持项目验收的管理部门，负责组织或委托相关部门组织对信息化发展专项资金项目的验收工作。

第六条  项目验收时组建验收专家组，由市信息办联合市财政局聘请技术、经济、财务和管理方面的专家组成，专家组成员人数为3人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。

第三章 验收程序及内容

第七条  项目承担单位应在签订的《郑州市信息化发展专项资金项目合同书》规定的项目完成时间后1个月内，提出验收申请。项目承担单位申请验收时应提供如下资料。

1、《郑州市信息化发展专项资金项目验收申请表》；

2、申请文件；

3、项目总结报告；

3.1 项目承担单位简介及信息化建设综述；

3.2 资金落实与使用情况（提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

3.3 项目实施情况（含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度与经济、技术指标完成情况、市场销售及产业化情况、推广应用情况）；

3.4项目收益情况（含成本分析、经济效益分析和社会效益分析）；

3.5获得评价（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利的证明材料，如专利证书、检测报告、用户使用意见、专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）；

3.6 项目资金决算表及购置的仪器、设备等固定资产清单、图片及数据；

3.7 今后发展思路和改进措施；

3.8 小结。

第八条  项目验收程序

1、项目承担单位向市信息办和市财政局提交验收申请文件和相关资料。

2、市信息办收到验收申请报告后，在15个工作日内确定是否组织验收或委托验收，并书面通知项目承担单位。

3、项目完成验收后，市信息办在15个工作日内，书面批复项目验收结果。

第九条  项目验收以《郑州市信息化发展专项资金项目合同书》以及项目可行性报告的要求为基本依据，对计划任务完成情况、经费使用的合理性、项目达到的水平、应用效果和对经济和社会的影响等做出客观的、实事求是的评价。

第十条  验收专家组通过听取项目承担单位汇报、现场检查或演示、审查专项资金的使用、对项目实施中的问题提出质询等方式，收集和听取相关方面的意见，核实或复测相关资料数据，独立负责的提出验收意见和验收结论。

- 第四章 验收结论与后续管理

第十一条  项目验收完毕后，对于合格项目，市信息办和市财政局将联合向项目承担单位下发《郑州市信息化发展专项资金项目验收意见书》；对于不合格项目，收回已拨付的专项资金，并取消其2年的申报资格。

第十二条  建立验收项目档案。市信息办和市财政局每年将项目验收情况和《郑州市信息化发展专项资金项目验收意见书》汇总，作为计划和项目执行情况评估、项目承担单位和项目负责人信用评价的依据。

第十三条  项目承担单位应积极配合对验收项目的跟踪调查和统计，及时上报各类数据和统计报表。

- 第五章  法律责任

第十四条  项目承担单位、验收专家组和中介机构等应对验收资料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。对在验收过程中出现的弄虚作假及渎职等行为，一经查实，将中止或取消其项目申报和验收工作的资格，并收回专项资金。已经给国家、社会造成损失的，将依照有关规定和法律追究责任。

第十五条  参加项目验收的有关人员，未经允许擅自披露、使用或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关法律及规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》处理。

- 第六章 附则

第十六条  本办法由市信息办和市财政局负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起施行。